Чек-лист для запуска проектов

1. Соответствует ли проект стратегическим и текущим приоритетам Компании?
2. Является ли реалистичными оценки сроков и бюджета проекта (трудозатраты, платежи)?
3. Являются ли рамки проекта оптимальными или их необходимо сузить (отказаться от части или разбить проект на несколько для повышения управляемости) / расширить (включить смежные задачи, которые не в рамках других проектов)?
4. Можем ли мы позволить себе данный проект с точки зрения ресурсов: людских (человеко-часы), денежных (покупка ТМЦ и услуг)?
5. Обоснованы ли расчёты экономических эффектов проекта?
6. Целесообразен ли проект с точки зрения достижения плановых экономических эффектов при плановых затратах или это можно сделать эффективнее?
7. Как соотносится данная задача с опытом работы Staci?
8. Соответствует ли выбранный путь достижения цели передовым мировым практикам в этой области?
9. Учтены ли все риски?
10. Можем ли мы управлять выявленными рисками на протяжении всего проекта?
11. Пересекаются ли задачи данного проекта с задачами других завершённых, текущих или планируемых проектов?
12. Учтены ли все ограничения?
13. Реалистичны ли допущения, указанные в паспорте проекта?
14. Учтены ли все заинтересованные стороны или есть другие потребители результата проекта?
15. Являются ли допустимые отклонения приемлемыми или диапазон отклонений, наоборот, можно расширить?